## Slide 1
농협 상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사전분석 계획서
농협 상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사전분석 계획서
농협 상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사전분석 계획서
차세대 정보계 시스템 구축
사전분석 계획서
[인프라 아키텍처]
V0.8
2025-12-18
SK
주식회사

## Slide 2
1. 사전분석 개요
상호금융 「 차세대 정보계 시스템 구축」을 위한 통합 표준 실행 아키텍처 관점에서 아키텍처 구조 및 기술 정의를 수행하고, 이를 기반으로 개발표준가이드를 확보하는 활동이다
(분석) 현행 아키텍처 핵심 이슈 확인
선행 아키텍처 분석과 현행 아키텍처 이해하고 현재 시스템의 문제점을 확인한다. (주요활동)
선행 PI 아키텍처 분석
1
개발환경표준화와 부족으로 시스템 유지보수 품질확보 어려움
2
IT기술스택 및 외부 프레임워크 기술지원 불가로 유지보수 저하
3
정보계 표준 UI 프레임워크 도입 필요
4
다양한 데이터 송수신 환경의 기준 및 통합 필요
5
지속적 시스템 부하증가로 인한 성능적 이슈 발생 가능
6
실시간성 업무의 대용량방식에 따른 인프라 확장성 저해
7
정보계 단말의 권한관리 방식 도입 필요
8
스토리지 지속적 환경증설 조건으로 인한 유지관리 어려움
9
App 및 IF, 배치 등의 모니터링 환경 필요
10
HW, SW 노후화 개선 필요
11
정보계 데이터 중복 및 분산방지를 위한 데이터 통합관리 필요
+
AS-IS 시스템 운영현황, 아키텍처/메커니즘 분석
상호금융 AS-IS 시스템 운영현황
현황 및 이슈
상호금융 AS-IS 아키텍처
표준 원칙
상호금융 AS-IS 기술 메커니즘
기술 메커니즘
(변화방향) 아키텍처 Big Picture 모델 확보
선행 및 현행 아키텍처를 기반으로 초기 아키텍처를 확정하고 SK 수행 참조 모델을 도입하여 설계 방향성 수립 (주요활동)
개선과제
IT 기술 아키텍처 및 개발환경 표준
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
정보계 주요 인프라 아키텍처 구성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
농협상호금융 통합 데이터 플랫폼 구성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
정보계 인터페이스 표준화 정의
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
정보계 권한관리 시스템 구성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
장애대응, 역량강화를 위한 모니터링
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
아키텍처 Big Picture 초기
제안 모델
SK 참조모델
현행 정의 대상 추출
논리 기술 아 키텍처
물리 기술 아 키텍처
표준 및 구현 가이드
기술 메커니 즘
이슈 요건
개선 요건
(Design) 최적의 아키텍처 수 행 모델(과제) 정의
Big Picture 제안 모델과 SK 아키텍처 참조모델 을 통해 통합과 표준 및 실행을 위한 수행모델 을 도출한다. 이 과정에서 정의된 목표 아키텍처는 응용(서 비스)관점에 기반한 아키텍처 논리적/물리적 관점으로 구조를 정의하고 이 구조에 기반한 표준 솔루션 및 요소 기술별 메커니즘 설계한다.
AA
SA
TA
DA
아키텍처 관심사 분리
상위 응 용 기능 체계
목표 개 념 아키 텍처 정의
데이터 아 키텍처적 관점 정의
논리 기 술 아키 텍처 및 최적 모 델 정의
물리 기 술 아키 텍처 및 최적 모 델 정의
요소 기 술 매커 니즘 정의
요소 기술 통합 관점의 아키텍처 모델 정의
3
농협중앙회

## Slide 3
2. 사전분석 범위
상호금융 「 차세대 정보계 시스템 구축」을 위한 실행 아키텍처 관점에서 현행 아키텍처 구조 및 기술를 분석하고, 이를 기반으로 목표 아키텍처 설계를 위한 요건을 확보하는 활동이다
아키텍처 주요 분석 대상
현행 및 선행 아키텍처 요건 정의
구분
분류
대상
비고
기술운영
개발환경
개발프로세스
기술운영
개발환경
개발방법론
기술운영
개발환경
요구사항관리
기술운영
개발환경
형상관리도구
기술운영
개발환경
구현도구
기술운영
개발환경
테스트도구
기술운영
개발환경
릴리즈도구
기술운영
개발환경
통합운영도구
기술운영
개발환경
모니터링
기술운영
개발환경
백업
응용분석
사용자 화면환경
UI
응용분석
사용자 화면환경
Portal
응용분석
사용자 화면환경
그룹웨어
응용분석
사용자 화면환경
배치스케줄러
응용분석
어플리케이션
프레임워크
응용분석
어플리케이션
배치
응용분석
어플리케이션
어플리케이션
응용분석
어플리케이션
보안
응용분석
어플리케이션
MQ
응용분석
어플리케이션
EAI
응용분석
어플리케이션
FEP
응용분석
어플리케이션
U2L
응용분석
어플리케이션
MFT
응용분석
어플리케이션
ETL
데이터
데이터
데이터분석
데이터
데이터
데이터관리
데이터
데이터
데이터정제
데이터
데이터
데이터저장
인프라SW
인프라SW
DBMS
인프라SW
인프라SW
가상화
인프라SW
인프라SW
보안
인프라SW
인프라SW
OS
인프라SW
인프라SW
서버
인프라SW
인프라SW
스토리지
인프라SW
인프라SW
네트워크
운영관리
운영관리
모니터링
운영관리
운영관리
백업
운영관리
운영관리
가용성관리
운영관리
운영관리
재해복구관리
※ 기술 참조 모델(TRM) 기준
(분석) 현행 아키텍처 핵심 이슈 확인
선행 아키텍처 분석과 현행 아키텍처 이해하고 현재 시스템의 문제점을 확인한다. (주요활동)
선행 PI 아키텍처 분석
1
개발환경표준화 부족으로 시스템 유지보수 품질확보 어려움
2
IT기술스택 및 외부 프레임워크 기술지원 불가로 유지보수 저하
3
정보계 표준 UI 프레임워크 도입 필요
4
다양한 데이터 송수신 환경의 기준 및 통합 필요
5
지속적 시스템 부하증가로 인한 성능적 이슈 발생 가능
6
실시간성 업무의 대용량방식에 따른 인프라 확장성 저해
7
정보계 단말의 권한관리 방식 도입 필요
8
스토리지 지속적 환경증설 조건으로 인한 유지관리 어려움
9
App 및 IF, 배치 등의 모니터링 환경 필요
10
HW, SW 노후화 개선 필요
11
정보계 데이터 중복 및 분산방지를 위한 데이터 통합관리 필요
+
AS-IS 시스템 운영현황, 아키텍처/메커니즘 분석
상호금융 AS-IS 시스템 운영 현황
현황 및 이슈
상호금융 AS-IS 아키텍처
표준 원칙
상호금융 AS-IS 기술 메커니즘
기술 메커니즘
인프라 HW,SW,NW 현황 및 이슈
· 서버, 네트워크, 스토리지, 백업 등 주요 시스템의 IT 인프라 하드웨어 분석 · 기반구조 구성현황 분석(HW,NW) · 주요 시스템 인프라 대상 기반 SW 현황 분석
어플리케이션 현황 및 이슈
· 주요 시스템 대상의 구현 어플리케이션 현황 분석
운영관리 현황 및 이슈
· 가용성 관리, 통합관제 등 인프라 전반적인 운영 관리 현황 분석 · 운영관리를 위한 단위 솔루션 현황 분석
보안 현황 및 이슈
· 인프라/데이터 및 보안 솔루션 현황 및 이슈경도 전반적 기술보안 적용 현황 분석
4
농협중앙회

## Slide 4
(Backup) 최상위 목표 아키텍처 Big Picture 모델 (25/12/25기준)
다음의 「 차세대 정보계 시스템 구축」을 위한 최상위 아키텍처 빅픽처이다. 이 모델은 25/12/25일자를 기준으로 제안모델이 된다.
최상위 목표 아키텍처 모델
채널
채널통합
마케팅플랫폼/BI 포탈
운영시스템
계정 단말 UI
정보 단말 UI
Package UI
Web
Mobile UI
SMS PUSH MAIL
MCA
단말거래
Wise Collector Proxy
DMZ
Single View
마케팅 플랫폼 WEB IaaS
마케팅 업무관리
마케팅플랫폼 BI 통합고객관리 통합상담관리 상담연계관리 상품연계관리 마케팅공통
BI포탈 WEB IaaS
BI포탈 BT 분석관리 OLAP 데이터분석서비스
BI포탈 BT 관리
ETI 연계 타겟
Hydra-K
Wise Collector 수집
KAFKA
고객행태
단말거래 고객행태
마케팅 이벤트 처리
마케팅 정보 DB
마케팅 정보
UMS
EBM
계정 코어
계정 연계
경영 관리
리스크 관리
BCV
EAI
데이터 플랫폼(Storage)
RDW
마케팅플랫폼
상담/분석관리
SingleView
ADW
마케팅플랫폼
상담/분석관리
SingleView
사용자 분석
캠페인분석
행태분석
OLAP
데이터 버스
배치
대외연계
전송
유관
정보관리업무
성과관리
환경/관리
Big Data
데이터분석
Big Data
데이터 플랫폼
ETL
SDS
대외MCA
NH증권
NH손보
NH캐피탈
저축은행
KT
Nice
KoData
외부기관
• 이 Big Picture 모델은 고객 사이의 선수형한 컨설팅의 이슈와 개선사항에 대해
• SK가 보유한 아키텍처 참 조모델을 기반으로 작성되 었다.
• 이 목표 아키텍처는 다음 의 아키텍처 방법론을 통 해서 정의된다.
• 응용(서비스)관점 기능정 리
• 논리적/물리적 관점의 구 조를 정의
• 이 구조에 기반한 각종 솔 루션 및 요소 기술 별 메커 니즘 설계한다.
5
농협중앙회

## Slide 5
(Backup) 어플리케이션 구성도 (25/12/25기준)
어플리케이션 구축 대상 및 범위
범례
신규구축
전면 재구축
현행재개발
기능추가 대응개발
인터페이스 대응개발
유지
채널
대외
금융공동망
실시간이체
안심IC
자동화기기
가상계좌
대행
자동이체
CMS
방카슈랑스
펌뱅킹
판매대행
장표지로
전자금융
인터넷뱅킹
스마트뱅킹
e-정보계
콕뱅킹
오픈뱅킹
스마트기업마케팅
UMS
고객행동센터
e-마케팅
전사지원
데이터 관리
메타관리
전사공통
통합로그인
통합UI 권한관리 (IMMS)
업무 지원
아리오피스
인사정보
교육정보
고정자산
인력관리
화상회의
급여정보
상호이미지
금융
뱅킹
수신
요구불
저축성
수익증권
마이너스대출
수신공통
수표어음
외환
외환공통
무역
무역외
유가증권
대체투자
해외투자
재무회계
재무회계 / 계정처리
고객정보
고객정보
여신계정
대출신규
대출상환
금리
이자/결산
전자보증서
전자결재
여신심사
개인심사
기업심사
기금대출
신용평가
심사공통
금리결정
감정/담보
조기경보
종합자금
금융공통
공통정보
상품팩토리
중요공지
마케팅
CRM
카드
상품
승인
결제
매출
회원
카드정보계
가맹점
마케팅
마케팅 플랫폼
중앙회대출 관리
중앙회공판 관리
정급판매지 원
개인고객관 리
기업고객관 리
영업지원
캠페인
개인CRM
전략소개
고객행동정 보
경영정보
데이터 분석
데이터 플랫폼
실시간DW
분석DW
빅데이터플랫폼
CDSW
BI 포탈
실적관리
OLAP
비즈메타
데이터품질
데이터흐름
경영관리
종합수익관리
업적평가
환원자료
재무원가관리
감사
조합원관리
자금세탁방지
FATCA/CRS
준법감사
금융정보제공
원천징수
내부회계
리스크 관리
통합구조개선
사무소조기경 보
상호금융 ALM
여신BSS
상속인 금융조 회
사무관리
예보부실 예방
채권관리
신용리스크
운영리스크
6
농협중앙회

## Slide 6
(Backup) 『 차세대 정보계 시스템 구축』 아키텍처 수행 방법론
아키텍처 수행추진 방법론
수행성격-분별
제안모델
목표정의
RFP
선행 아키텍처(ISP, 제안서, 농협은행, 타사례)를 기반으로 검증된 Next Architecture 기반을 구축하여 확장성 있는 서비스를 지원한다. 이를 위한 수행 전략은 수립/확립/고도화이행 단계로 세분화 해서 추진한다
목표 (현립) 아키텍처 정의서
개발표준 가이드
목표 (수립) 아키텍처 정의서
현행 아키텍처 자료 제안서
컨설팅 자료
현행 아키텍처 자료 제안서
수행성격 - 아키텍처 실행
[4] 고도화 및 평가 통합된 표준에 의한 실행 구축
통합 / 표준 아키텍처
아키텍처 고도화/이행/지원
아키텍처 설계/구현/이슈 F/U
어플리케이션 표준 및 구현 가이드
아키텍처 기술 구현이슈 F/U
아키텍처 솔루션 가이드
- 정보보호, App FWK, MFT, FOS, RD
- EAI, ControlM
인프라 환경 구축
선도개발 환경 구축
개발환경 구축
운영환경 구축
데이터 이행 환경 구축
형상관리 환경 구축
테스트 수행 및 지원
통합테스트 지원
이행 테스트 지원
시스템 테스트 수행
가용성테스트 수행
형상 운영 지원
수행성격 - 아키텍처 통합
[3] 관심사 통합 분리해서 통합하고 표준 정리
관심사 통합 (AA/TA/DA/IA/SA)
아키텍처 확립 - Runtime Driven
어플리케이션 코드 정의
목표 실행 아키텍터 기술 및 고도화
최상위 목표 기술 아키텍처 정의
논리기술 아키텍처 정의
물리기술 아키텍처 정의
요소기술 메커니즘 기술 정의
런타임 인터페이스 정의
개발표준 및 가이드
온라인 개발표준 및 가이드
배치 개발표준 및 가이드
어플리케이션 명명규칙 정의
기타등
수행성격 - 아키텍처 분리
[2] 관심사 분리 분리해서 통합하고 표준 정리
관심사 분리 (AA/TA/DA/IA/SA)
아키텍처 수립 - 구조, 프로세스 Driven
개발시스템의 이해
변화방향성 정의
응용 어플리케이션 기능 분류 체계
통합 목표 아키텍터 수립
상위 업무기능 개선분류 체계
논리 기술
물리 기술
IF 정의
메커니 즘
개발표준 및 가이드 (선도개발 사전정의)
온라인 개발표준 및 가이드
어플리케이션 명명규칙 정의
수행성격-통합
[1] RFP를 통해서 BIG Picture를 정의한다.
BIG Picture 정의
• 마케팅플랫폼
• 데이터플랫폼
• BI포탈
• 단말
• 공통인프라
• 데이터이행
• FWK
제안서
통합 목표 기술 아키정의
아키텍처 평가
아키텍처 배포 및 교육
선도개발
수행 감시 및 평가
이슈 F/U
8
농협중앙회

## Slide 7
(Backup) 대상 시스템 식별 (최상위 아키텍처 모델기반) (25/12/25기준)
『 차세대 정보계 시스템 구축』 6개 시스템 영역에 대한 29개 대상서버 식별
ezBuilder
WebTopSuite
BI 포탈 단말
마케팅플랫폼 WEB
마케팅플랫폼 WAS
BI 포털 WEB
BI 포털 WAS
신용실적 WEB
신용실적 WAS
배치처리 AP
보고서 AP
실시간 처리
행동처리
고객행동데이터
CDC 중계
RDW
ADW
ILM
ETL
Self BI
OLAP AP
OLAP WEB/WAS
단말관리
단말배포
IMDG
GitLab
GitRunner
eCAMS
데이터이행
SQL 품질
데이터흐름관리
비즈메타/데이터품질관리
마케팅 이벤트 처리
실시간 처리
행동처리
고객행동데이터
RDW
ADW
ILM
ETL
Self BI
OLAP AP
OLAP WEB/WAS
데이터이행
SQL 품질
데이터흐름관리
비즈메타/데이터품질관리
EAI
ETL
유관
계정
관리
리스크
주요 시스템 영역
마케팅플랫폼
1. 마케팅플랫폼 WEB/WAS 서버 2. 실시간처리 서버 3. 행동처리 서버 4. 고객행동데이터 서버
데이터플랫폼
1. ADW 2. RDW 3. ILM
BI포털
1. BI포털 WEB/WAS 서버 2. 신용실적 WEB/WAS 서버 3. OLAP AP / OLAP WEB/WAS / OLAP Meta DB서버 4. Self BI 서버
데이터 거버넌스
1. 데이터흐름관리 서버 2. 비즈메타/데이터품질관리 서버
공통인프라
1. 배치 AP 서버 2. ETL 서버 3. RD 서버 4. 단말관리 서버 5. 단말배포 서버 6. 단말관리 DB 서버 7. IMDG 서버 8. GitLab 서버 9. GitRunner 서버 10. CDC 중계
기타(PJT 합)
1. 데이터 이행/수행/변환 서버 2. 데이터 검증 서버
내부 연계
MCI / EAI / UMS / FEP 계정단말 / 계정코어 / 경영정보 인터넷뱅킹 / Big Data BCV / FOS / MFT / UMS
외부 연계
NH 생명 - NH경제지주 KT / KoData / Nice
9
농협중앙회

## Slide 8
3. 추진 계획
아키텍처 수행방법은 수립/확립/고도화&평가&이행 단계로 추진하며 사전분석기간을 아키텍처 수립기간이다. 이 기간동안 「 차세대 정보계 시스템 구축」을 위한 목표 아키텍처의 구조를 설계한다.
아키텍처 수립 추진 일정
업무영역
아키텍처
착수 준 비
M1
'25년 12월
M2
'26년 1월
M3
2월
M4
3월
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
9주차
10주차
11주차
12주차
13주차
14주차
15주차
16주차
아키텍처 수립
현행 시스템 분석
선행 ISP 및 ASIS 아키텍처 분석
정보계 도메인 분석
AS-IS 아키텍처 프로세스 및 구조 분석
AS-IS 어플리케이션 분류 체계 분석
ASIS 코드 체계 분석
요건 정의 및 방향성 정의
아키텍처 요건 정의
아키텍처 설계 방향성 정의
현행 데이터 표준 / 모델 분석
TOBE 설계표준 코드 항목 도출
아키텍처 설계 및 가이드 추진
최상위 목표기술 아키텍처 정의
상위 어플리케이션 분류 체계 코드 정의
논리기술 아키텍처 정의
물리기술 아키텍처 정의
런타임 기술 아키텍처 정의
데이터 아키텍처 모델 정의
표준 코드 및 설계 표준 정의
10
농협중앙회

## Slide 9
(Backup) 사전분석 – 아키텍처 수립 – 아키텍처 수행 타스크
아키텍처 추진전략에 기반하여 아키텍처 수립, 아키텍처 확립, 아키텍처 고도화 평가 이행 단계로 구분하고 각 단계별 주요 수행 TASK는 다음으로 진행한다.
INDEX
구분
차수
수행성격
마일스톤
TASK
추적내용
비고
C
컨설팅 요건 정의 단계
1
분별
제안단계
분석
C
컨설팅 요건 정의 단계
2
분별
제안단계
요건 생성
C
컨설팅 요건 정의 단계
3
분별
제안단계
RFP 정의
C
컨설팅 요건 정의 단계
4
분별
제안단계
사업도출
E
차세대 수행 단계
1
통합,표준
사전분석
아키텍처 수립
E
차세대 수행 단계
2
통합,표준
사전분석
개발시스템의 이해
E
차세대 수행 단계
3
통합,표준
사전분석
현행시스템 분석
E
차세대 수행 단계
4
통합,표준
사전분석
선행 아키텍처 분석
E
차세대 수행 단계
5
통합,표준
사전분석
변화방향성 정의
E
차세대 수행 단계
6
통합,표준
사전분석
아키텍처 설계 방향성 정의
E
차세대 수행 단계
7
통합,표준
사전분석
아키텍처 요구사항 정의
선행 ISP 요건 반영 + 현행 아키텍처 이슈
E
차세대 수행 단계
8
통합,표준
사전분석
통합아키텍처 수립
E
차세대 수행 단계
9
통합,표준
사전분석
목표 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
10
통합,표준
사전분석
최상위 목표 개념 기술 정의
E
차세대 수행 단계
11
통합,표준
사전분석
논리기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
12
통합,표준
사전분석
물리기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
13
통합,표준
사전분석
런타임 기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
14
통합,표준
사전분석
솔루션 메커니즘 아키텍처 정의
솔루션 영역의 아키텍처 참조
11
농협중앙회

## Slide 10
(Backup) 사전분석 – 아키텍처 수립 – 아키텍처 수행 타스크
아키텍처 추진전략에 기반하여 아키텍처 수립, 아키텍처 확립, 아키텍처 고도화 평가 이행 단계로 구분하고 각 단계별 주요 수행 TASK는 다음으로 진행한다.
INDEX
구분
차수
수행성격
마일스톤
TASK
추적내용
비고
C
컨설팅 요건 정의 단계
1
분별
제안단계
분석
C
컨설팅 요건 정의 단계
2
분별
제안단계
요건 생성
C
컨설팅 요건 정의 단계
3
분별
제안단계
RFP 정의
C
컨설팅 요건 정의 단계
4
분별
제안단계
사업도출
E
차세대 수행 단계
1
통합,표준
사전분석
아키텍처 수립
E
차세대 수행 단계
2
통합,표준
사전분석
개발시스템의 이해
E
차세대 수행 단계
3
통합,표준
사전분석
현행시스템 분석
E
차세대 수행 단계
4
통합,표준
사전분석
선행 아키텍처 분석
E
차세대 수행 단계
5
통합,표준
사전분석
변화방향성 정의
E
차세대 수행 단계
6
통합,표준
사전분석
아키텍처 설계 방향성 정의
E
차세대 수행 단계
7
통합,표준
사전분석
아키텍처 요구사항 정의
선행 ISP 요건 반영 + 현행 아키텍처 이슈
E
차세대 수행 단계
8
통합,표준
사전분석
통합아키텍처 수립
E
차세대 수행 단계
9
통합,표준
사전분석
목표 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
10
통합,표준
사전분석
최상위 목표 개념 기술 정의
E
차세대 수행 단계
11
통합,표준
사전분석
논리기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
12
통합,표준
사전분석
물리기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
13
통합,표준
사전분석
런타임 기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
14
통합,표준
사전분석
솔루션 메커니즘 아키텍처 정의
솔루션 영역의 아키텍처 참조
12
농협중앙회

## Slide 11
(Backup) 사전분석 – 아키텍처 수립 – 아키텍처 수행 타스크
아키텍처 추진전략에 기반하여 아키텍처 수립, 아키텍처 확립, 아키텍처 고도화 평가 이행 단계로 구분하고 각 단계별 주요 수행 TASK는 다음으로 진행한다.
INDEX
구분
차수
수행성격
마일스톤
TASK
추적내용
비고
E
차세대 수행 단계
1
실행,표준
분석/설계
아키텍처 확립
E
차세대 수행 단계
2
실행,표준
분석/설계
통합아키텍처 Realize
E
차세대 수행 단계
3
실행,표준
분석/설계
목표 실행 아키텍처 정의 고도화
E
차세대 수행 단계
4
실행,표준
분석/설계
논리기술 아키텍처 정의 고도화
E
차세대 수행 단계
5
실행,표준
분석/설계
물리기술 아키텍처 정의 고도화
E
차세대 수행 단계
6
실행,표준
분석/설계
요소별 메커니즘 기술서 정의
E
차세대 수행 단계
7
실행,표준
분석/설계
논리데이터아키텍처 정의 고도화
E
차세대 수행 단계
8
실행,표준
분석/설계
런타임 기술 아키텍처 정의
E
차세대 수행 단계
9
실행,표준
분석/설계
개발표준 및 가이드
E
차세대 수행 단계
10
실행,표준
분석/설계
온라인 개발표준 및 가이드
E
차세대 수행 단계
11
실행,표준
분석/설계
배치 개발표준 및 가이드
E
차세대 수행 단계
12
실행,표준
분석/설계
SQL 개발 가이드
E
차세대 수행 단계
13
실행,표준
분석/설계
명명규칙 정의서, 기타 등등
13
농협중앙회

## Slide 12
(Backup) 사전분석 – 아키텍처 수립 – 아키텍처 수행 타스크
아키텍처 추진전략에 기반하여 아키텍처 수립, 아키텍처 확립, 아키텍처 고도화 평가 이행 단계로 구분하고 각 단계별 주요 수행 TASK는 다음으로 진행한다.
INDEX
구분
차수
수행성격
마일스톤
TASK
추적내용
비고
E
차세대 수행 단계
1
실행,표준
분석/설계
아키텍처 확립
E
차세대 수행 단계
14
평가,구축
분석/설계
아키텍처 평가
E
차세대 수행 단계
15
평가,구축
분석/설계
선도개발 수행
E
차세대 수행 단계
16
평가,구축
분석/설계
아키텍처 교육
14
농협중앙회

## Slide 13
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제
목표 기술 아키텍처 모델 설계를 위한 기반은 선행 ISP 개선과제의 요건 및 선진 정보계 차 세대 아키텍처를 참고하여 제안한 제안서가 Big Picture 아키텍처 모델의 근간이 된다.
아키텍처 수립
통합 / 표준 / 실행
응용기능 - 동적
상위 응용기능 체계 수립
상위 수준 어플리케 이션 도메인 분류
시스템 및 어플리케 이션 코드 정의
개념 - 구조
목표 개념 아키텍처 모델 정의
Next 최상위 아키텍 처 모델 구성도
Technical 런타임 아 키텍처 구성도
목표 어플리케이션 도메인 구성도
어플리케이션분류 기능체계 및 시스템 매핑
논리 - 구조
논리 기술 아키텍처 모델 정의
전사 도메인 정의 (참 조)
시스템 도메인 그룹 정의
어플리케이션 구성 체계 정의
노드 기술 컴포넌트 정의
논리 노드 식별 및 정 의
논리 하드웨어 식별 및 정의
논리 기술 소프트웨 어 정의
논리 - 구조
논리 인터페이스 아키 텍처 모델 정의
정보계 인터페이스 표준 정의
전체 시스템 컨텍스 트 다이어그램
목적 시스템별 컨텍 스트 다이어그램 - 마케팅플랫폼 - 데이터플랫폼 - BI포탈플랫폼 - OLAP - SelfBI - RDW/ADW 기반 - 기타등등
RDW 실시간 연계
ADW 실시간 연계
물리 - 구조
물리 기술 아키텍처 모델 정의
인프라 구성도
인프라 소프트웨어 구성도
.....
15
농협중앙회

## Slide 14
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제
목표 기술 아키텍처 모델 설계를 위한 기반은 선행 ISP 개선과제의 요건 및 선진 정보계 차 세대 아키텍처를 참고하여 제안한 제안서가 Big Picture 아키텍처 모델의 근간이 된다.
아키텍처 수립
통합 / 표준 / 실행
Sol - 구조
요소 기술 메커니즘 기술
정보단말 기술 아키텍 처 구성도 및 메커니즘
보고서 기술 아키텍처 구성도 및 메커니즘
ETI 기술 아키텍처 구성 도 및 메커니즘
App Framework 기술아 키텍처 구성도 및 메커 니즘
MFT 기술 아키텍처 구 성도 및 메커니즘
FOS 기술 아키텍처 구 성도 및 메커니즘
마케팅 전체 통합 기술 아키텍처 구성도 및 메 커니즘
...
통합 - 동적
요소 기술 런타임 아 키텍처
단말 거래 흐름 구성 도
마케팅 주요거래 흐 름 구성도 상품/커뮤니케이션
데이터플랫폼 주요 거래 흐름 CDC
UMS 고객 통지
실시간 고객오퍼링
고객행동정보 수집
...
보고서 거래
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
-
..
..
..
..
※ 도입 솔루션 영역의 설계 단계에서 상세화 됨 (아키텍처 영역 링크 참조)
16
농협중앙회

## Slide 15
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제 검증
선행 아키텍처 분석을 통해 개선 핵심이슈를 이해하고 아키텍처 영역에 합당한 변화 방향 성을 도출한다
아키텍처 변화 방향성 수행 모델 최적화
아키텍처 개선과제
IT 기술 아키텍처 및 개발환경 표준화
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
정보계 주요 인프라 아키텍처 구성 방안
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
농협상호금융 통합 데이터 플랫폼 구성
2
4
11
정보계 인터페이스 표준화 정의
1
2
3
4
정보계 권한관리 시스템 구성
7
장애대응, 역량강화를 위한 모니터링
2
5
8
9
10
상위 응용 기능 체계
목표 개념 아키텍처 모델 정의
논리 데이 터 아키텍 처 모델 정 의
논리 기술 아키텍처 모델 정의
논리 인터 페이스 아 키텍처 모 델 정의
물리기술 아키텍처 모델 정의
요소기술 메커니즘 기술
요소 기술 통합 런타임 아키텍처 모델 정의
형상/배포 기술 아키 텍처
통합개발 환경 구성
개발표준 가이드
선도개발
시스템 테 스트
17
농협중앙회

## Slide 16
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제 검증
선행 아키텍처 분석을 통해 개선 핵심이슈를 이해하고 아키텍처 영역에 합당한 변화 방향 성을 도출한다
아키텍처 변화 방향성 수행 모델 최적화
아키텍처 개선과제
IT 기술 아키텍처 및 개발환경 표준화
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
정보계 주요 인프라 아키텍처 구성 방안
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
농협상호금융 통합 데이터 플랫폼 구성
2
4
11
정보계 인터페이스 표준화 정의
1
2
3
4
정보계 권한관리 시스템 구성
7
장애대응, 역량강화를 위한 모니터링
2
5
8
9
10
상위 응용 기능 체계
목표 개념 아키텍처 모델 정의
논리 데이 터 아키텍 처 모델 정 의
논리 기술 아키텍처 모델 정의
논리 인터 페이스 아 키텍처 모 델 정의
물리기술 아키텍처 모델 정의
요소기술 메커니즘 기술
요소 기술 통합 런타임 아키텍처 모델 정의
형상/배포 기술 아키 텍처
통합개발 환경 구성
개발표준 가이드
선도개발
시스템 테 스트
18
농협중앙회

## Slide 17
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제 검증
선행 아키텍처 분석을 통해 개선 핵심이슈를 이해하고 아키텍처 영역에 합당한 변화 방향 성을 도출한다
아키텍처 변화 방향성 수행 모델 최적화
아키텍처 개선과제
IT 기술 아키텍처 및 개발환경 표준화
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
정보계 주요 인프라 아키텍처 구성 방안
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
농협상호금융 통합 데이터 플랫폼 구성
2
4
11
정보계 인터페이스 표준화 정의
1
2
3
4
정보계 권한관리 시스템 구성
7
장애대응, 역량강화를 위한 모니터링
2
5
8
9
10
상위 응용 기능 체계
목표 개념 아키텍처 모델 정의
논리 데이 터 아키텍 처 모델 정 의
논리 기술 아키텍처 모델 정의
논리 인터 페이스 아 키텍처 모 델 정의
물리기술 아키텍처 모델 정의
요소기술 메커니즘 기술
요소 기술 통합 런타임 아키텍처 모델 정의
형상/배포 기술 아키 텍처
통합개발 환경 구성
개발표준 가이드
선도개발
시스템 테 스트
19
농협중앙회

## Slide 18
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제 검증
선행 아키텍처 분석을 통해 개선 핵심이슈를 이해하고 아키텍처 영역에 합당한 변화 방향 성을 도출한다
아키텍처 변화 방향성 수행 모델 최적화
아키텍처 개선과제
IT 기술 아키텍처 및 개발환경 표준화
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
정보계 주요 인프라 아키텍처 구성 방안
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
농협상호금융 통합 데이터 플랫폼 구성
2
4
11
정보계 인터페이스 표준화 정의
1
2
3
4
정보계 권한관리 시스템 구성
7
장애대응, 역량강화를 위한 모니터링
2
5
8
9
10
상위 응용 기능 체계
목표 개념 아키텍처 모델 정의
논리 데이 터 아키텍 처 모델 정 의
논리 기술 아키텍처 모델 정의
논리 인터 페이스 아 키텍처 모 델 정의
물리기술 아키텍처 모델 정의
요소기술 메커니즘 기술
요소 기술 통합 런타임 아키텍처 모델 정의
형상/배포 기술 아키 텍처
통합개발 환경 구성
개발표준 가이드
선도개발
시스템 테 스트
20
농협중앙회

## Slide 19
4. 검증 항목 - 목표 기술 아키텍처 수행 모델 - 수행 과제 검증
선행 아키텍처 분석을 통해 개선 핵심이슈를 이해하고 아키텍처 영역에 합당한 변화 방향 성을 도출한다
아키텍처 변화 방향성 수행 모델 최적화
아키텍처 개선과제
IT 기술 아키텍처 및 개발환경 표준화
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
정보계 주요 인프라 아키텍처 구성 방안
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
농협상호금융 통합 데이터 플랫폼 구성
2
4
11
정보계 인터페이스 표준화 정의
1
2
3
4
정보계 권한관리 시스템 구성
7
장애대응, 역량강화를 위한 모니터링
2
5
8
9
10
상위 응용 기능 체계
목표 개념 아키텍처 모델 정의
논리 데이 터 아키텍 처 모델 정 의
논리 기술 아키텍처 모델 정의
논리 인터 페이스 아 키텍처 모 델 정의
물리기술 아키텍처 모델 정의
요소기술 메커니즘 기술
요소 기술 통합 런타임 아키텍처 모델 정의
형상/배포 기술 아키 텍처
통합개발 환경 구성
개발표준 가이드
선도개발
시스템 테 스트
21
농협중앙회

## Slide 20
5. 추진 체계
■ 사전분석 – 아키텍처 수립
범례
고객사
비상설 조직
프로젝트
고객사사업총괄
담당 부서장
의사결정협의회
양사 총괄 + PM
제안사사업총괄
담당임원
고객사 PM
PM
실무협의회
양사 PM 및 PL
제안사 PM
서진수 PM
제안사 지원조직
기술지원 인사지원
외부 PMO
고객사 PMO
업무/구축 지원
(중)IT 기획부
(은)IT 시스템부
(중)IT상호 금융부
(중)정보 보호부
(은)정보 보안부
상호금융 디지털사업부
사업 추진 TFT(현업/IT)
(중)IT디지털정보부
이상하 과장
박성하 과장
사업관리
김재원 매니저
· 사업관리 · 품질관리 · 테스트/이행
데이터 플랫폼
정윤재 매니저
· ADW · RDW · 데이터 거버넌스 · 빅데이터 대응개발
BI포탈
김성현 매니저
· BI포털 · 신용실적 · OLAP · 셀프 BI
마케팅 플랫폼
최종오 매니저
· 상품판매 · 고객/상품 정보 · 기업고객관리 · 행동정보 · EBM/캠페인 · 콘텐츠/메시지
아키/인프라
장우승 매니저
· AA, TA, DA · UI/UX · FW · 정보 단말 PL-1 TA-1 AA-1
22
농협중앙회